CV .NET
Huma Milišić
Sumejja Porča
Dina Ahmić
Edin Strojil
Luka Pejović
Enil Pajić
Hamdija Sinanović
[Speaker Notes: Zapisnik https://docs.google.com/document/d/1Z2_31RsjHmnzQheq_HpKNzsXXVSZjATATRYiKX8fwa0/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1Z2_31RsjHmnzQheq_HpKNzsXXVSZjATATRYiKX8fwa0/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1Z2_31RsjHmnzQheq_HpKNzsXXVSZjATATRYiKX8fwa0/edit?usp=sharing]

---
Primjena metode razvoja softvera
Primjena metode razvoja softvera
Korištena je tehnika agilnog razvoja softvera - SCRUM
Realizacija projekta kroz 5 sprintova u trajanju od 2 sedmice
Uloge:
Product Owner: profesor/asistent
Scrum Master: Luka/Sumejja
Development Team: ostatak tima
Alat: Flying Donut
Sastanci:
Na početku sprinta: za planiranje i dodjelu zadataka
Sedmično: za praćenje napretka

---
Sprint 1
Sprint 1
Upoznavanje sa tehnologijama
Istraživanje Europass formata
Sastanci sa klijentom (dokumentovano)
Završeno:
Izrada ER dijagrama
Dizajn rješenja za SSO
Inicijalizacija projekta

---
Sprint 2
Sprint 2
Komunikacija sa drugim timovima
Dva člana tima prebačena na drugi projekat
Završeno:
Komponenta CV-a “ldentification”
Komponenta CV-a “Education”
Prvo povezivanje sa Europass-om
Problema spajanja VS-a sa Oracle bazom (dokumentovano)

---
Sprint 3
Sprint 3
Manja produktivnost tima
Završeno:
Postavljen prvi frontend za SSO
Riješeni problemi spajanja sa bazom
Riješen problem sa exportom u Europass format

---
Sprint 4
Sprint 4
Jako produktivan sprint
Završeno:
Komponenta CV-a “Work experience”
Komponenta CV-a “Skills”
Komponenta CV-a “Achievements”
Osnovni SSO: login, logout autentifikacija

---
Sprint 5
Sprint 5
Najproduktivniji sprint :)
Završeno:
Kompletan modul za CV
SSO
Integracija sa timom koji radi na modulu za bilježenje referenci u IEEE formatu

---
Problemi prilikom primjene SCRUM metode
Problemi prilikom primjene SCRUM metode
Primjena scruma na tim različitih ličnosti
  - Otežana komunikacija između ljudi koji nisu navikli na agilne metode razvoja softvera
  - Period prilagodbe povećan
  - Teškoća scrum mastera da vodi 2 projekta paralelno
- Alat koji je korišten za task tracking (Flying Donut) :
  - Period prilagodbe članova tima i procjene vremenskog izvršenja taskova
  - Obrisao alat dio projekta u jednom trenutku
  - Nema praćenja prioriteta na taskovima
  - Problem UI na samom alatu koji je odbojan za korisnike (DO NOT)

---
Planiranje projekta (1)
Planiranje projekta (1)
Planiranje konačnog rješenja - šta klijent želi da napravimo? (features)
Stalna komunikacija sa profesorom dok nismo bili sigurni da mislimo na isto
Sastanci unutar tima - brainstorming
Planiranje izgleda baze
Sastanci unutar tima kako bi se dizajnirala optimalna baza - neslaganja unutar tima po pitanju ideja (više tipova inžinjera koji inače u projektima imaju ulogu software architect-a)
Sastanci sa asistentom
Revizija baze - JSON tip u XML tip - ovo je prouzrokovalo i reviziju api-a
[Speaker Notes: 1. planiranje izgleda baze je bilo prvo - reci kako smo isplanirali da bude optimalno nakon par sastanaka i komunikacije sa ostalim timovima - imali smo problem razumijevanja baze unutar tima a posebno inter timski - obzirom da smo u 3. sprintu ponovo objasnjavali nekim timovima kako je zamisljena baza - imali smo neke manje revizije po pitanju baze sto je vodilo sa sobom i manje revizije apija - promijenili smo json u xml , te neke izmjene zbog inicijalnog neshvacanja baze i nepaznje - ostalo su sve bile stvari kako je zamisljeno - i onda predstaviti inicijalnu zamisao tj kako funkcionise api zajedno sa bazom prije tog spomenuti kako smo imali dosta nedoumica u vezi same teme koje smo rijesili sa profesorom]

---
Planiranje projekta (2)
Planiranje projekta (2)
Sastanci sa timovima sa kojim surađujemo
Manja revizija - polje string u novi entitet
Problem loše komunikacije sa drugim timovima - neodazivanje na sastancima
Problem nerazumijevanja - u sprintu 3 održan sastanak u kojem se objašnjavao izgled baze
Manje ozbiljne revizije baze zbog nepravilnog kreiranja baze - koji nije bio u skladu sa dogovorenim
Sastanci sa timom koji je planirao koristiti naš api
Bez obzira na poteškoće, kreirano rješenje kao što je planirano na početku
Nije bilo većih revizija

---
Inicijalni plan projekta
Inicijalni plan projekta

---
Problemi u timu
Problemi u timu
Komunikacija
Neslaganja
Utjecaj na projekat
Edin

---
ZAKLJUČAK (1)
ZAKLJUČAK (1)
Projekat u potpunosti finaliziran sa svim funkcionalnostima uprkos raznim preprekama
Najveći problemi su se ogledali u tome da smo imali premalo vremena, a previše posla, te u inter- i intratimskoj komunikaciji
Također, problemi su bili nove tehnologije i neiskustva članova tima u radu sa njima
Ovaj tim je (uspješno) dovršio 2 projekta! SSO i modul za CV

---
ZAKLJUČAK (2)
ZAKLJUČAK (2)
Razni problemi sa SSO (CORS, WCF) su doveli do znatnog usporenja rada na projektu
Tim sastavljen od više profila ljudi: neki su više agilno orijentisani a neki watefall orijentisani
Zbog zajedničke baze, forsirano je čuvanje podataka u XML-u koje se nije pokazalo kao efikasnim zbog raznih problema sa konverzijama;
Problemi spajanja s bazom: Oracle driveri i EF najnovija verzija nisu bili podudarni, nestanrardne tehnologije

---
ZAKLJUČAK (3)
ZAKLJUČAK (3)
Kolaboracijski softver za podršku aginom razvoju (Flying Donut) naišao na veliki otpor kod članova tima
Nije user-friendly, ima određene bugove, nema povezivanja sa githubom, nestajanje projekta sa FD!?
Ostali problemi: komunikacija između timova (u ciju razvoja SSO i baze podataka) tek počela na 3. sprintu!

---
ZAKLJUČAK (4)
ZAKLJUČAK (4)
Ipak…
Sve funkcionalnosti su dovršene, oba projekta su potpuno funkcionalna i integracija je bila uspješna!
Uprkos svim navedenim problemima!
Naučeno mnogo, što s tehnološke strane, tako i sa ljudske
Problemi koji su se javljali su standardni problemi u softver inženjeringu

---
ZAKLJUČAK (5)
ZAKLJUČAK (5)
Tim iz ovog projekta izlazi bogatiji za razna iskustva:
Naučene nove tehnologije;
Poboljšana komunikaciona iskustva unutar tima
Iskustva u dijeljenju zajedničke baze te generalno surađivanje s drugom timovima
Navika: kratki rokovi, puno posla a još više problema