Single Sing-On
Luka Pejović
Sumejja Porča
Malik Koljenović

---
Razvoj projekta i problemi
Razvoj projekta i problemi
Planiranje projekta - konceptualne ideje rješenja
Komunikacija sa svim timovima
Učenje novih tehnologija
Inicijalan plan bio da se rade procedure
Uloženo vrijeme u sigurnost
Frontend reusean
Pisanje dokumentacije
Integracija i konsultacije
[Speaker Notes: SSO smo dobro isplanirali i potrosili smo dosta vremena na pisanje dokumentacije da je i drugi timovi mogu koristiti i vidjeti da li im je rjesenje odgovarajuce Suradnja s timovima je bila otezana, bilo je samo par timova koji su se odmah javili - više puta smo morali poslati mail da bismo dobili konačan odgovor o saglasnosti da se koristi SSO projekat u svim ostalim projektima Sve urađene metode su morale imati detaljno opisanu dokumentaciju koja bi olakšala korištenje SSO api-a za sve ostale timove koji nisu bili uključeni u development Dosta vremena smo potrosili na ucenje nove WCF tehnologije koju je zahtijevao asistent. Sigurno bi brze uradili u drugim tehnologijama u kojima smo imali gotove komponente koje smo mogli ponovo iskoristiti. Radili zajedno s JAVA CV timom U početku planirano jedan dio raditi kao procedure - pa je čekanje na iste malo usporilo razvoj - na kraju se ispostavilo kao loša ideja super si se sjetila :) Frontend smo mnogo reusali od prethodnih web projekata Bili smo stalno (možete provjeriti) na raspoloaganju ostalim timovima vezano za bilo kakve nedoumice u korištenju i integrisanju SSO-a u njihove projekte]